## Slide 1
포인트 결제 시스템 프로젝트
PortOne 기반의 결제 시스템 고도화
CI / CD를 통한 자동배포 경험
2025.11.27
커머스 Spring 1기 2조
힘들지만 해낼거라 믿어야조☀️
튜터 황원욱
서재원
주우재
오정빈

## Slide 2
프로젝트 개요
프로젝트 팀 구성 및 역할
CONTENTS
01
02
결제 시스템 프로젝트
프로젝트 수행 절차 및 타임라인
03
트러블슈팅
04
Lesson Learned
05

## Slide 3
01
02
03
실 결제
시스템 연동
비즈니스
로직 구조화
CI/CD를
통한 자동화
프로젝트 개요
결제 시스템 프로젝트

## Slide 4
프로젝트 팀 구성 및 역할
결제 시스템 프로젝트
이름 | 역할 | 담당 업무
황원욱 | 튜터 | - SA 피드백 - 질의 응답 및 기술 관련 피드백
서재원 | 리더 | 결제 완료 / 취소 간 후처리 기능 구현 발표자료 초안 제작 README 작성
주우재 | 팀원 | - 프론트엔드 화면 자체제작 - 주문 생성 및 조회 기능 구현 - 전역 예외처리
오정빈 | 팀원 | - JWT 인증/인가 기능 구현 - 사용자 로그인/회원가입/토큰 갱신/로그아웃 기능 구현
공통 진행사항
비즈니스 로직 플로우 설계
ERD 설계 및 Entity 구현
CI / CD 구현

## Slide 5
개발도구 및 기술스택
결제 시스템 프로젝트
🔧 Backend
Java 17 · Spring Boot 3.x · WebFlux · JPA · Security · JWT
🗄 Database
MySQL 8.0 · Hibernate
☁️ CI/CD 활용 툴
AWS EC2 · S3 · GitHub Actions
💳 외부 API
PortOne Payments API v2
🧰 Tools
IntelliJ · GitHub · Postman · MySQL Workbench

## Slide 6
프로젝트 기본 구조 및 접근방식 이해하기
초기설계와 기능구현 단계의 Align 재점검
외부 API 적용을 위한 공식문서 확인 및 필요 요소 확인
  효율성 증대를 위한 CI/CD 구현 및 배포
ERD 설계 및
비즈니스 로직 플로우차트 작성
기능 구현 및 SA문서 더블체크
PortOne API 공식문서 확인
CI / CD 배포
전략 및 접근 방법
결제 시스템 프로젝트

## Slide 7
  결제 시스템의 전반적인 처리 과정과 흐름을 파악
01
02
03
04
05
계획 수립
계획 수립
SA 문서 작성 및 Entity 설계
역할 분담 및
기능 구현
테스트 및 검토
CI/CD 구현 및 최종 테스트
  해당 프로젝트의 구성과 이해가 되지 않는 부분에 대해 접근방식을 설정
  기존 제공된 프로젝트 파일의 필요사항과 불필요사항을 정리
타임라인
결제 시스템 프로젝트

## Slide 8
  포인트 기반 결제 시스템의 전반적인 비즈니스 로직 논의 및 설정
    1차 : 전체 큰 로직 설정
    2차 : 각 주요 기능별 세부 로직 추가
    3차 : 최종 구현 단계 이후 비즈니스 로직 수정
01
02
03
04
05
계획 수립
SA 문서 작성 및 Entity 설계
SA 문서 작성 및 Entity 설계
역할 분담 및
기능 구현
테스트 및 검토
CI/CD 구현 및 최종 테스트
  ERD 기반 Entity 설계 이후 필수 Column 설정 및 수정
타임라인
결제 시스템 프로젝트

## Slide 9
  각 필수 구현 필요 기능에 대한 Task 분담 및 PR에 대해 소통
01
02
03
04
05
계획 수립
역할 분담 및 기능 구현
SA 문서 작성 및 Entity 설계
역할 분담 및
기능 구현
테스트 및 검토
CI/CD 구현 및 최종 테스트
  구현 과정에서 각 기능 및 목적에 따른 Git Convention, Code Convention에 맞춰 진행
타임라인
결제 시스템 프로젝트
  Develop 브랜치 병합 간 실결제 테스트 이전의 로직 점검이 미흡하여 병합 후 수정 과정이 1회 발생

## Slide 10
  Develop 브랜치 기준으로 기능 브랜치를 매일 최신화하여 코드 충돌과 예기치 않은 오류를 사전에 최소화
01
02
03
04
05
계획 수립
테스트 및 검토
SA 문서 작성 및 Entity 설계
역할 분담 및
기능 구현
테스트 및 검토
CI/CD 구현 및 최종 테스트
  PortOne 실결제/취소 연동까지 포함한 테스트를 진행하여 결제 시나리오를 검증했으나 자동 테스트 구현이 미비하였던 점이 아쉬운 부분
  기능 개발 브랜치에서 주문 → 결제 → 취소까지 전체 플로우를 로컬 환경에서 테스트하며 최신 코드 기준으로 동작 검증
타임라인
결제 시스템 프로젝트

## Slide 11
01
02
03
04
05
계획 수립
CI / CD 구현 및
최종 테스트
SA 문서 작성 및 Entity 설계
역할 분담 및
기능 구현
테스트 및 검토
CI/CD 구현 및 최종 테스트
타임라인
결제 시스템 프로젝트

## Slide 12
구현 영상
결제 시스템 프로젝트
영상 담기

## Slide 13
트러블슈팅
결제 시스템 프로젝트

## Slide 14
Lesson Learned
가나다라
결제 시스템 프로젝트

## Slide 15
목표1
시장 점유율 15% 증가
목표2
사용자 만족도 20% 향상
핵심 성과 지표
시장 점유율의 월별 증가율
새로운 사용자의 월별 증가율
결제 시스템 프로젝트

## Slide 16
감사합니다
힘들지만 해낼거라 믿어야조☀️
2025.11.27